**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2017년 5월 31일 | 작성자 | 구소연 |
| 참석자 | 신정길(PM) 201311130  김자훈 201311105  김희애 201511014  이연재 201511045  구소연 201211221 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 테스트케이스 2. 요구사항 변동 |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의내용 | 1. 테스트케이스   -오늘까지 요구사항 5개당 테스트케이스 뽑아서 확인  -목요일까지 테스트케이스 문서작성 끝내기.  과목 : 구소연  투두 : 신정길  정렬 : 김자훈  -결함 발견 시 테스터(김자훈)는 결함을 올리고, 코더(김희애, 이연재)에게 알림  (오늘 추가된 요구사항에 대한 테스트케이스는 일단 보류)   1. 요구사항 변동   -요구사항 변동에 대한 요구사항 명세서 및 설계서 수정 및 구현 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 |  |